Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

по Соглашению

от «07» февраля 2018 года №95/34

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

 "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии по состоянию на 01.01.2019 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения  |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

"Дорожное хозяйство муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" |
| 1. | Ремонт дороги в д..Антипово от дома № 1 до дома № 3 Длина 55 мПлощадь 165 кв.м.м | Не позднее декабря 2018 года  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100% |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.  |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в д. д..Антипово от дома № 1 до дома № 3  | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д. д..Антипово от дома № 1 до дома № 3 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Работы по укладке щебня выполнены в 3 квартале, оплата произведена, акты выполненных работ с обеих сторон подписаны. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют. |
| 2 | Ремонт дороги в д. Заречье от дома № 7 до дома № 16 Длина 95 м.Площадь 285 кв.м | Не позднее декабря 2018 года  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100% |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в д. Заречье от дома № 7 до дома № 16  | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д. Заречье от дома № 7 до дома № 16 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.  |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют. |
| 3 | Ремонт дороги в д..Низино от дома № 79 до дома № 84 Длинна 170 мПлощадь 510 кв.м | Не позднее декабря 2018 года  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100% |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в д.Низино от дома № 79 до дома № 84  | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д..Низино от дома № 79 до дома № 84 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют. |
| 4 | Ремонт дороги в д. Лунгачи от дома № 30 до дома № 33 Длинна 120 м.Площадь 360 кв.м | Не позднее декабря 2018 года  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100% |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 4.2 | Выполнение работ по Ремонту дороги в д..Лунгачи от дома № 30 до дома № 33  | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д..Лунгачи от дома № 30 до дома № 33 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств  | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен.  |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют. |
| 5 | Ремонт дороги в д..Остров от дома № до дома № Длина 55 м.Площадь 165 кв.м. | Не позднее декабря 2018 года  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100% |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в д..Остров  | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д..Остров для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют. |
| 6 | Ремонт дороги в д..Жуковщина от дома № 1 до дома № 4 Длина 65 м.Площадь 195 кв.м. | Не позднее декабря 2018 года  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2018 год, муниципальный контракт выполнен на 100% |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 6.2 | Выполнение работ по ремонту Ремонт дороги в д..Жуковщина от дома № 1 до дома № 4  | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д..Жуковщина от дома № 1 до дома № 4  для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2018 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты выполненных работ подписаны, работы выполнены в срок. Разногласия отсутствуют |
| 1. Контроль за реализацией муниципальной программы

"Дорожное хозяйство муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На время исполнения мероприятий, запланированных по программе на 2018 год | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполнение мероприятия запланированные на 2018 год | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка и оплата выполненных работ проведена в соответствии с муниципальным контрактом |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным.  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.01.2019 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется. Заключен контракт с единственным поставщиком, денежные средства использованы в полном объеме. |