ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт пешеходных тротуаров по ул.. Первомайская, ул. Советская, ул. Торфяников, ул. Школьная пос. Селиваново | 0,995/995 км/м2 | 0/0 | 1 129 986,00 | 1 064 000, 00 | 62 986,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000, 00 |
| Итого | х | х | 1 129 986,00 | 1 064 000, 00 | 62 986,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000, 00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ А.И. Цыпарков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ М.Н. Мухсидинова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Мухсидинова М.Н. тел.8813-63-57-434 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально- экономическое развитие муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018 года» |
| 1. | Ремонт пешеходных тротуаров по ул.. Первомайская, ул. Советская, ул. Торфяников, ул. Школьная пос. Селиваново | Не позднее декабря 2018 года. | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2018 год. Процедура определения подрядной организации. |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь-июль 2018 года. | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры на стадии завершения |
| 1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров по ул.. Первомайская, ул. Советская, ул. Торфяников, ул. Школьная пос. Селиваново | 3-4 квартал 2018 года. | Подрядная организация | Ремонт тротуаров по ул. Советская от дома № 8 до дома № 17, по ул. Первомайская от дома № 9 до дома № 14, по ул. Школьная от дома № 9 до дома № 15, по ул. Торфяников от дома № 18 до дома № 2. (длиной 0,995 км, шириной 1,0 м | Работы по ремонту тротуаров будут выполнены в 3 квартале, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ с обеих сторон. |
| 1.3. | Приемка и оплата объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2018 года. | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | После выполнения и подписания актов выполненных работ |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально- экономическое развитие муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018 года» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На время исполнения мероприятий, запланированных по программе на 2018 год | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполнение мероприятия запланированные на 2018 год | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2018 года. | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка и оплата выполненных работ будет произведена по итогам подписания акта приемки передачи объекта заказчику |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.07.2018 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета. | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется. |