ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз   «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт дорог местного значения по ул. Новая и ул. Футбольная пос. Селиваново | 0,320/1225 км/м2 | 0,320/1225 км/м2 | 1 091 800,00 | 1 028 800,00 | 60 000,00 | 3 000,00 | 795 600,00 | 840 663,44 | 795 600,00 | 42 063, 44 | 3000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1 091 800,00 | 1 028 800,00 | 60 000,00 | 3 000,00 | 795 600, 00 | 840 663, 44 | 795 600, 00 | 42 063, 44 | 3000, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ М.Ф. Петрова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ М.Н. Мухсидинова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия,инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Мухсидинова М.Н. тел.8813-63-57-434 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие административного центра поселок Селиваново муниципального образования Селивановское сельское поселение на 2019 год» |
| 1. | Ремонт дорог местного значения по ул. Новая и ул. Футбольная пос. Селиваново | Не позднее декабря 2019 года. | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Полностью отремонтированы дороги по ул. Новая и ул. Футбольная пос. Селиваново | Муниципальный контракт по ремонту дорог местного значения по ул. Новая и ул. Футбольная пос. Селиваново выполнен на 100% и оплачен |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июнь-июль 2019 года. | Администрация муниципального образования Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры завершены, муниципальный контракт заключен. |
| 1.2. | Ремонт дорог местного значения по ул. Новая и ул. Футбольная пос. Селиваново | 3-4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме, надлежащего качества | Работы по ремонту дорог местного значения по ул. Новая и ул. Футбольная пос. Селиваново выполнены в 3 квартале, оплата произведена на основании подписанных актов выполненных работ с обеих сторон. |
| 1.3. | Приемка и оплата объекта в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2019 года. | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком подписаны, произведена полная оплата | Акты подписаны, работы выполнены в полном объёме с предусмотренным в контракте сроком. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие административного центра поселок Селиваново муниципального образования Селивановское сельское поселение на 2019 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, (подпрограммы), в том числе: | На время выполнения мероприятий, запланированных по программе на 2019 год | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение | Полностью выполнение мероприятия запланированные на 2019 год | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2019 года. | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка и оплата выполненных работ произведена по итогам подписания акта приемки передачи объекта заказчику |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным. | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.04.2019 г., 01.07.2019 г., 01.10.2019 г., 01.01.2020 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета. | Администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется. |