Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года №95/34

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

 "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения  |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

"Дорожное хозяйство муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" |
| 1. | Ремонт дороги в д..Низино от дома №31 до дома №5б Длинна 170мПлощадь 510 кв.м | Не позднее декабря 2017 года  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено положительное заключение экспертизы |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в д. Низино от дома №31 до дома №5б | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д. Низино от дома №31 до дома №5б для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | После завершения всех работ |
| 2 | Ремонт дороги в д..Жуковщина от дома №23 до дома №25 Длинна 147 м.Площадь 447 кв.м. | Не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено положительное заключение экспертизы |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в д..Жуковщина от дома №23 до дома №25 | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д..Жуковщина от дома №23 до дома №25 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | После завершения всех работ |
| 3 | Ремонт дороги в д..Телжево от дома №2 до дома №6Длинна 63 м.Площадь 189 кв.м. | Не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено положительное заключение экспертизы |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в д..Телжево от дома №2 до дома №6 | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д..Телжево от дома №2 до дома №6 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | После завершения всех работ |
| 4 | Ремонт дороги в д..Лунгачи от дома №5 до дома №7 Длинна 109 м.Площадь 327 кв.м. | Не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено положительное заключение экспертизы |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в д..Лунгачи от дома №5 до дома №7  | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д..Лунгачи от дома №5 до дома №7 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств  | Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | После завершения всех работ |
| 5 | Ремонт дороги в д. Заречье от дома №2 до дома №6 Длинна 84 м.Площадь 252 кв.м. | Не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью выполненные запланированные работы | Закупка включена в план-график на 2017 год, разработка конкурсной документации приведена в соответствие, получено положительное заключение экспертизы |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур, 2 квартал 2017 года на стадии исполнения, техническая задержка размещения закупки на сайте ЕИС госзаказ |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту дороги в д. Заречье от дома №2 до дома №6  | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги в д. Заречье от дома №2 до дома №6 для беспрепятственного и безаварийного проезда транспортных средств | Работы будут выполняться после заключения муниципального контракта |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017 года | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | После завершения всех работ |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | На время исполнения мероприятий запланированных по программе на 2017 год | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Полностью вы-полнение ме-роприятия за-планированные на 2017 год | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка и оплата выполненных работ будет произведена по итогам подписания акта приемки передачи объекта заказчику |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным.  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.07.2017 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур  | Администрация МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области. | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Будет произведена корректировка в случае выявления экономии денежных средств |

 Глава администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_А.И.Цыпарков/

 МП